| Fecha de elaboración: miércoles 03 de Abril de 2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Cédula de observaciones | Hoja No. 1 de 3 Número de auditoría: AC-II-1-2019 Número de observación: 0 de 0 Monto total fiscalizado: $ 27´402,318.50 Monto total observado: $ 0.00 Monto por recuperar: $ 0.00 |
| Ente: Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. |  |  |
| Unidad auditada: Dirección Jurídica del IEIFE. |  |  |

| Recomendación 001: De la Revisión de un total de 28 Convenios Modificatorios (Ampliaciones, Diferimientos y Prórrogas) celebrados por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa bajo la Modalidad de Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa; ejecutada con diferentes recursos tanto Federales como Estatales y siendo un monto total fiscalizado de $4´399,581.07; se observó que de los siguientes contratos: 1.-LP-IEIFE-019-2018/EST, 2.-LO-924037999-E60-2018, 3.-LO-924037999-E137-2018 y 4.-AO-924037999-E147-2018, los Dictámenes Técnicos que justifican la celebración de los Convenios, mismos que son elaborados por la Dirección de Construcción, presentan errores tanto en el cálculo de determinar los porcentajes correctos tanto en la autorización de monto y plazo, así como se invierten las cantidades, generando confusión y error en la información generada para la Dirección Jurídica, quien es el responsable de elaborar los convenios y recabar las firmas de los que participan en el mismo. Por otro lado, de los contratos: 5.-LO-924037999-E60-2018, 6.-LO-924037999-E83-2018-B, 7.-IO-924037999-E96-2018-B, 8.-AO-924037999-E128-2018 y 9.-LO-924037999-E60-2018 se observó que las nuevas fechas de inicio y de término que se señalan tanto en los Dictámenes Técnicos como en los Convenios correspondientes, no coinciden con la realidad, ya que al corroborar los días autorizados, existen variaciones en la información por lo que los días no coinciden ya sea de inicio o término. Sin embargo en la cita para elaborar el Acta de Preconfronta convocada por este Órgano Interno de Control a través del Oficio CGE/OIC/IEIFE-057/2019 de fecha del 01 de abril del 2019 y con el objeto de solventar lo señalado en el numeral 15 de la “Cédula de Resultados Preliminares” adjunta al Oficio mencionado, se presentan por parte de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa las correcciones solicitadas tanto de los Dictámenes Técnicos como los Convenios Modificatorios, mismos que se anexan al expediente interno de este Órgano de Fiscalización. De las 329 modificaciones a contratos de obra pública y adquisiciones realizados por el Instituto dentro del periodo auditado, se seleccionó y revisó un total de 28 convenios que equivale a una muestra del 8.51% del total, y toda vez que los Dictámenes Técnicos son elaborados por la Dirección de Construcción, por medio de los “supervisores de obra” de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en el artículo 115 fracción IV, inciso f) señala lo siguiente: Artículo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: IV. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; Una vez elaborado el Dictamen Técnico, se procede a la elaboración del Convenio Modificatorio correspondiente, mismo que lo elabora la Dirección Jurídica del Instituto, reflejado en la fracción II del artículo 109 del Reglamento que a letra dice: Artículo 109.- Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán contener como mínimo lo siguiente: III. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio. Del mismo modo se señala en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se podrán modificar los contratos siempre que no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado en el contrato original. Por lo que se debe cuidar y elaborar de manera correcta los Dictámenes Técnicos para así evitar que los Convenios Modificatorios, ya sea por Ampliación, Diferimiento por pago y Prórrogas se elaboren de manera correcta y así evitar incurrir en alguna observación o falta administrativa por parte de los servidores públicos tanto de la Dirección de Construcción como de la Dirección Jurídica del Instituto. Fundamento Legal: De conformidad en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 109 fracciones II, VI y VII inciso b) de su Reglamento; 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí; 79, 91 fracciones II, VI y VII inciso b) de su reglamento. | Mejora Continua: Correctiva: X Preventiva: Se instruye a que en un plazo no mayor a 10 días hábiles se presente ante este Órgano Interno de Control del Instituto la evidencia documental suficiente en donde se notifique a todos aquellos servidores públicos de la Dirección de Construcción del Instituto que estén involucrados en elaborar los Dictámenes Técnicos que justifican los Convenios Modificatorios a los contratos celebrados por el Instituto; para que dichos dictámenes se elaboren de manera correcta, cuidando y señalando las fechas exactas así como determinar los porcentajes correspondientes y puntualizar las fechas tanto de inicio como de término así como cuidar no rebasar el 25% del monto o plazo pactado en el contrato, como se señala en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas; asimismo se instruye a capacitar y complementar información técnica para unificar criterios en la elaboración de estos dictámenes. Por otro lado se instruye al personal de la Dirección Jurídica involucrados a realizar los Convenios Modificatorios, a revisar y en su caso detectar aquellos dictámenes mal elaborados para remitirlos a la Dirección de Construcción para su corrección; esto con el objeto de evitar elaborar convenios Modificatorios con errores tanto en porcentajes, fechas y plazos autorizados, así como cuidar que no rebasen el 25% del monto o plazo pactado en el contrato señalado por la Ley; presentando evidencia documental comprobatoria. Fecha de compromiso para presentar solvatación: 23 de Abril 2019 |
| --- | --- |

Elaboró, Revisó y Autorizó:

Arq. Alonso Del Castillo Lemus

Titular del Órgano Interno de Control del IEIFE