En el lugar que ocupa el Teatro Villa de Santa Elena, ubicado en Calle Moctezuma del Municipio de Ciudad Fernández, Estado de San Luis Potosí, siendo las once horas con  treinta y seis minutos del día treinta del mes de abril del año dos mil diez y nueve, se llevó a cabo la cuarta Reunión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal; estando presentes los CC. Alfredo Pérez Ortiz, Ing. Jacobo Sánchez Martínez, C. María Isabel Montoya Rubio, C.P. Sayra Guadalupe Campean Rodríguez, L.A. Norma Gisela Picazo Pérez, Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, por su orden: Presidente Municipal, Coordinador de Desarrollo Social, Representante de Cabildo, Tesorera Municipal, Contralor Interno, Representante de SEDESORE y los Consejeros Comunitarios de las diferentes localidades, barrios, fraccionamientos y colonias de este Municipio, así como sus respectivos suplentes, bajo el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- Registro de asistencia

- Verificación del Quórum legal

- Instalación legal de la Asamblea

- Adecuación del Programa de Obra Anual 2019

- Asuntos generales

- Clausura de la Reunión.

I, II, III.- Se realizó el registro de asistencia, mismo que fue revisado y certificado, se comprueba que los miembros del Consejo forman Quórum legal, por lo tanto el C. José Alfredo Pérez Ortiz, Presidente Municipal, instaló legalmente la Asamblea en la hora arriba indicada.

IV.- En desahogo del punto número cuatro el Ing. Jacobo Sánchez Martínez, Coordinador de Desarrollo Social, dio a conocer a los presentes los avances de las acciones que fueron aprobadas anteriormente:

GASTOS INDIRECTOS

| LOCALIDAD | NOMBRE DE LA OBRA/ACCION | TOTAL | AV. FIS | AV. FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIUDAD FERNÁNDEZ | GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS | $ 389,454.54 | 1% | 1% |
| CIUDAD FERNÁNDEZ | GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | $ 150,000.00 | 6% | 6% |
| CIUDAD FERNÁNDEZ | GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | $ 230,000.00 | 2% | 2% |

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

| NOMBRE DE LA OBRA/ACCION | TOTAL | AV. FIS | AV. FIN |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO) | $ 2,180,000.00 | 50% | 72% |

SEGURIDAD PÚBLICA

| NOMBRE DE LA OBRA/ACCION | TOTAL | AV. FIS | AV. FIN |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | $ 15,200,671.56 | 27% | 27% |

Se propone a los consejeros el desglose del Rubro de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la siguiente manera:

| NOMBRE DE LA OBRA/ACCION | TOTAL |
| --- | --- |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS | $ 8,564,018.15 |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 2,881,653.41 |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES | $ 555,000.00 |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO | $ 300,000.00 |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CAPACITACIÓN | $ 100,000.00 |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE VEHICULOS | $ 900,000.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL | $ 1,900,000.00 |

Los consejeros aprueban por unanimidad de votos los avances presentados así como el desglose de Seguridad Pública para ser dado de alta en el Sidesore como nuevos registros.

Asimismo el Secretario Técnico del Consejo, pone a consideración de los presentes autorizar las siguientes obras:

| PROGRAMA | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA OBRA/ACCION | TOTAL | FISM | FFM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELECTRIFICACIÓN | CIUDAD FERNÁNDEZ | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA DE CANAL MEDIA LUNA, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. | $ 270,032.27 | $ 270,032.27 | $ - |
| ELECTRIFICACIÓN | CIUDAD FERNÁNDEZ | MEJORAMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CALZADA EMILIANO ZAPATA, EL REFUGIO | $1,450,000.00 | $ 1,450,000.00 | $ - |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CIUDAD FERNÁNDEZ | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO | $1,680,000.00 | $ - | $1,680,000.00 |

Los representantes comunitarios por mayoría de votos, aprueban la propuesta de obras presentadas para ser dadas de alta en el SIDESORE.

V.- Asuntos generales:

Los Consejeros solicitan una explicación sobre el plan de trabajo de Seguridad Pública Municipal; a lo que se les comenta que para la próxima sesión de Consejo se solicitará al Director de Seguridad Pública que asista a la Reunión para tratar el tema específico de Seguridad Pública.

La vocal de control y vigilancia solicita que se de mayor puntualidad a las reuniones.

El Consejero de la Comunidad de Mojarras de Arriba solicita 10 lámparas para su comunidad, La Consejera de San José del Terremoto solicita continuar con el arreglo de camino, así como la Consejera de la Comunidad de San Isidro, solicita arreglo de la cancha y el arreglo del camino. Consejeros de varias secciones manifiestan algunas necesidades en sus localidades; a lo que el Presidente Municipal comenta que se está continuando con la gestión de proyectos y que en futuras sesiones se estarán planteando más obras para ser analizadas y valoradas.

VI.- Clausura de la Reunión:

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Reunión siendo las catorce horas con diez y siete minutos, firmando al calce los que en ella intervinieron………………………………...……………………………..FIN DE TEXTO