CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSNT-FISM-001/19-OP-AD

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S. L. P., REPRESENTADO POR EL C. PEDRO INFANTE RODRIGUEZ  PRESIDENTE  MUNICIPAL,   EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ISIS ESTEFANIA REYNA PUENTE,  EL LIC. GERARDO ROBLEDO BADILLO SÍNDICO MUNICIPAL, EL LIC. CESAR ORTIZ CASTAÑEDA EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  Y POR LA OTRA, EL ING. EMMANUEL PINEDA ORTA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

C L A U S U L A S:

PRIMERA. - EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

- QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN JARDIN CUAUHTEMOC No. 19, ZONA CENTRO, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE AUTORIZO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL MISMO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO 2019, POR ADJUDICACION DIRECTA, AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL EN ACTA ORDINARIA No.  4 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2019, ACUERDO No.  17AC- 4 MAYO/09052019.

- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN ATENCIÓN A QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA PROPUESTA MÁS BAJA, CONSIDERANDO QUE REÚNE SATISFACTORIAMENTE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

I.- LAS CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “EL AYUNTAMIENTO”.

II.- GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

III.- CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR “EL AYUNTAMIENTO” PARA LA   EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

- QUE “EL CONTRATISTA” CONOCE EL ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE LOS PLANOS QUE LE FUERON PROPORCIONADOS PARA PRESENTAR SU PROPUESTA.

- QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA. - EL CONTRATISTA DECLARA:

- SER UNA PERSONA FÍSICA DEBIDAMENTE ACREDITADA COMO CONTRIBUYENTE EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON R.F.C. PIOE8008077X4

- QUE ACREDITA PERSONALIDAD CON FACULTADES PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO EL ING. EMMANUEL PINEDA ORTA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PRIVADA CIRCUITO DE CUBA # 243, COL. PRADOS SATELITE, C.P. 78380, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE ENSEGUIDA SE SEÑALAN LOS CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

“EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE DE CARRIZAL DE GUADALUPE, QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE NOGALES DE SANTA CRUZ”.

ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO “D” DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EMITIDAS POR “EL AYUNTAMIENTO” Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

CUARTA. - MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

$ 185,695.41

(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)

CANTIDAD QUE CUBRE TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL MISMO CARGO DE “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE NO HABRÁ MODIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL.

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019, LO CUAL REPRESENTA UN TOTAL DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS “EL CONTRATISTA” DARÁ AVISO POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO” Y CONSIGNADO EN EL LIBRO DE BITÁCORA DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORMENTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN Y “EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

SÉPTIMA. - ANTICIPOS:

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, RENUNCIA AL ANTICIPO.:

OCTAVA. - FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE PROCEDERÁN SOLAMENTE POR OBRA TOTALMENTE TERMINADA DE LA ETAPA DE QUE SE TRATE Y EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE QUE A LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN ESTA SEA LA ESTIMACIÓN FINIQUITO, MISMA QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LAS PENAS CONVENCIONALES QUE ESTUVIEREN PENDIENTES DE APLICAR, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

DERIVADO DE QUE LOS PLANOS CONTEMPLAN TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR “EL AYUNTAMIENTO” NO CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA”, EL PAGO DE OBRA EXTRAORDINARIA POR TRABAJOS EJECUTADOS, YA QUE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO Y CONTEMPLADO EN LOS PLANOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ELABORARÁ LAS ESTIMACIONES CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN LOS FORMATOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y LAS DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SERÁN PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN.

AL AUTORIZARSE POR EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN EN EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN, PARA LO QUE SE APLICARAN RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, ESTE SERÁ COMPROBADO MEDIANTE FACTURAS A NOMBRE DE “EL AYUNTAMIENTO”.

NOVENA. - GARANTÍAS:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTRUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR “EL AYUNTAMIENTO” A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. Y CONFORME A LO SIGUIENTE:

- EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUANDO SE ACUERDEN AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA EN LA MISMA PROPORCIÓN PARA QUE “EL MUNICIPIO” PUEDA RECIBIR Y TRAMITAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.

- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA A REALIZAR PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.  LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA PERMANECE POR UN PLAZO DE 12 MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS O ALGUNA DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “EL MUNICIPIO” LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” Y A LA AFIANZADORA PARA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO.

DECIMA. - AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, Y PARA EL CASO DE QUE DICHOS COSTOS PROCEDAN, DEBERÁN SER REVISADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE Y SE HAYA ACORDADO POR LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 131 DE ESTA LEY. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

I.-LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS, SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSCIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

II.- EL INCREMENTO O REDUCCION DEL COSTO DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN EL INDICE QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADDES DEL RAMO COMPETENTES. CUANDO LOS COSTOS RELATIVOS QUE REQUIERA EL CONTRATISTA O LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTRENDENTRO DE LOS PUBLICADOS, PROCEDIENDO A CALCULARLOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE FORMULE EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL “H. AYUNTAMIENTO” Y

III.- LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DENTRO DEL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERESES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SOLO PROCEDERA PARA LOS CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS A LA PARTE DE LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA EN LOS CASOS EN QUE PARTE O TODO EL CONTRATO SEA EN MONEDA EXTRANJERA, SE DEBERA APLICAR EL MECANISMO DE AJUSTE DE COSTOS Y PERIODOS DE REVISION ESTABLECIDOS DESDE LA CONVOCATORIA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE DEBERÁ EFECTUAR MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

I. REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. REVISAR UN GRUPO DE PRECIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, Y

III. EN OBRAS EN LAS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LAS MISMAS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES.

DECIMA PRIMERA. - DE LAS DEDUCCIONES:

DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, SE REALIZARÁ UNA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR, EL CUAL SERÁ DESTINADO AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO, QUE SERA APLICADO EN LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA; Y EL 2 AL MILLAR QUE SERÁ DESTINADO PARA LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A TRAVES DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA MISMA. LAS INSTITUCIONES CONTRATANTES RETENDRNA EL IMPORTE DE LOS DERECHOS SEÑALADOS.

DECIMO SEGUNDA. - DE LA SUPERVISIÓN:

AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESPONSABLE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A QUIEN REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.

DECIMO TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVÁNDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMO CUARTA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA AL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMO QUINTA. - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DE PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DE MÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN RELACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMO SEXTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y  PERJUICIOS QUE POR NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA.

DECIMO SEPTIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE DE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMO OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES:

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

- ASÍ COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS, DICHO Y AVANCE ES MENOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE CON RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN APROBADO, ENTENDIÉNDOSE NO EJECUTADAS LAS OBRAS MAL REALIZADAS, “EL CONTRATISTA” CUBRIRÁ A “EL AYUNTAMIENTO” POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL 0.5%

(UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE LOS IMPORTES DE LAS OBRAS PROGRAMADAS Y LAS EJECUTADAS A LA FECHA DE LA COMPARACIÓN.

SI EXISTE RETRASO DE LA ENTREGA DE LA OBRA, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.5 (UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO.

EN CASO DE QUE LA PENALIDAD SEA INFERIOR AL   IMPORTE DE LA FIANZA DE GARANTÍA   DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCLUSO NO SE HAYA INICIADO LA CONTABILIDAD DE TAL PENALIDAD, PORQUE “EL CONTRATISTA” DESISTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O MANIFIESTE QUE CORRESPONDA A TAL GARANTÍA.

- POR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS COMPROMISOS ADICIONALES, A MANERA DE PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA UNA DEDUCCIÓN POR EL EQUIVALENTE A TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL D.F. POR CADA COMPROMISO INCUMPLIDO POR CADA DÍA DE RETRASO.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ APLICARLAS MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA.

DECIMO NOVENA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

VIGESIMA. -LEGALIDAD, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y DE MÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN

POR LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., POR LO TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.

PRESIDENTE   MUNICIPAL	                              SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

______________________________		__________________________________

C. PEDRO INFANTE RODRIGUEZ.  		  LIC. ISIS ESTEFANIA REYNA PUENTE.

SINDICO MUNICIPAL		 		 CONTRALOR INTERNO

______________________________		__________________________________

LIC.  GERARDO ROBLEDO BADILLO.		         LIC. CESAR ORTIZ CASTAÑEDA.

COODINADOR DESARROLLO SOCIAL

_________________________________________

ING. MA. SOLEDAD BANDA DUARTE.

CONTRATISTA

_________________________________________

ING. EMMANUEL PINEDA ORTA.

ADMINISTRADOR UNIICO

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MSNT-FISM-001/19-OP-AD CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., A QUIEN SE LE DENOMINA “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO POR EL                  C. PEDRO INFANTE RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL                      ING. EMMANUEL PINEDA ORTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y QUE SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”.