SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P A 01 DE OCTUBRE DEL 2019.

En relación con la LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, se informa el reporte mensual correspondiente al mes de Octubre relativo al ART 84 FRACCIÓN XXXV. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

84 FRACCION XXXV:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES:

OCTUBRE 2019 1ª. SEMANA: Se continua con el chapoleo de cunetas y andador hacia la gasolinera salida a Tamazunchale. Se continua con el chapoleo en el boulevard del Bo. La Labor. Se trasladó el personal a tomar medidas para la construcción de una rampa en el paradero del Cobach # 27, en la Cabecera Municipal y continuar con el chapoleo sobre el arroyo en el Cuartel 3°. 2° SEMANA: Traslado del personal a la localidad de Tecomala a cortar palma y otates para la elaboración de palapas junto al Jardín, para la venta de artesanías y gastronomía en las fiestas de Xantolo., emisión 2019. 3ª. SEMANA: Se continúa con el corte de palma, otates y bambú, para la elaboración de palapas. Junto al Jardín y Teatro del Pueblo., para las Fiestas de Xantolo 2019. Se construyó una rampa junto al paradero del Cobach # 27. Se autorizaron 3 subdivisiones de predios: Rústico a nombre del C. MAGIN HERVERT HERNANDEZ, Cuartel 4°, Cabecera Municipal, en Mesa del Macho. EDUARDO HERVERT FERNANDEZ, Cuartel 3° Rumbo a Piedra Parada. ROGELIO QUEZADA HERVERT Y ANA MARIA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Cuartel 3°., rumbo a salida a Tanquián. 4. SEMANA: En coordinación con el personal de Mensajeros, Protección Civil, Atención para Adultos Vulnerables, Alumbrado Público, se encuentran elaborando 17 palapas junto al Jardín y Teatro del Pueblo. Se apoyó en la elaboración de rosarios de cempaxúchitl para el arco y adornos que se colocaran en el Palacio, Jardín y Teatro del pueblo. Se apoyó en la colocación de dos lonas alusivas a la fiesta de Xantolo 2019, en los arcos de las entras a esta Cabecera Municipal. Se apoyó en el bacheo en las partes más afectadas del tramo carretero San Martin-Tamazunchale.

A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ISABEL TORRES HERNANDEZ