ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción por parte del Organismo Operador “Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M” de los trabajos consistentes en: “REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERÚ (LERDO DE TEJADA - BOLIVIA) CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 28 DESCARGAS”. Entregado por El contratista Ing. Francisco Javier Rodríguez Garcia; al amparo del CONTRATO No. SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E5-2018, el Monto del Contrato ejecutado es de $401,897.44 Incluye IVA. según convenio modificatorio.

Para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato mencionado se otorgó las fianzas No 2193204 y 2193203 (Cumplimiento y anticipo del contrato Otorgada por Afianzadora Sofimex S.A de fechas del 28 de marzo y 09 de abril del 2018), con Importe de $35,135.12 y $105,405.37, respectivamente.

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 28 de Marzo del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 30 de Abril del 2018, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 28 de Marzo del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 30 de Abril del 2018.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN:

Dentro de los términos de contrato y conforme a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento.

Por su parte el contratista manifiesta que no tiene reclamaciones.

Para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, el contratista presento la póliza de fianza  No. 2204211 de Fecha 15 de mayo del 2018 con importe de $40,189.74  otorgado por Afianzadora Sofimex S.A. Para responder de los defectos que resulten en la obra de los Vicios Ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido durante la ejecución de los trabajos, misma que estará vigente por un termino de doce meses contados a partir de la fecha de la presente acta para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 15 de mayo del 2018 a las 12:00 hrs. en la Ciudad de Matehuala, S.L.P.

POR EL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

| __________________________ ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO DIRECTOR GENERAL. | _____________________________ C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| --- | --- |
| __________________________ ING. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ GERENTE TECNICO. | _____________________________ LIC. RUBEN PROA MORENO GERENTE COMERCIAL. |

______________________________________

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

POR EL CONTRATISTA

______________________________________

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA