FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 15 de mayo del 2018 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) de Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Mario Antonio Morán Cruz, Gerente Técnico, C.P. Raudel Mendoza Sauceda, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad; por parte del contratista Ing. Francisco Javier Rodriguez García; Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del CONTRATO. No.-SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E5-2018;  consistente en: “REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERÚ (LERDO DE TEJADA - BOLIVIA) CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 28 DESCARGAS”

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 28 de Marzo del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 30 de Abril del 2018, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 28 de Marzo del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 30 de Abril del 2018.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

En el presente documento se hace constar que Ing. Francisco Javier Rodríguez García Entrego fianza por vicios ocultos No. 2204211 de Fecha 15 de mayo del 2018 con importe de $40,189.74 otorgado por Afianzadora Sofimex, S.A.

DECLARACIONES:

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 15 de mayo  del 2018 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.

POR EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

| __________________________ ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO DIRECTOR GENERAL. | _____________________________ C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| --- | --- |
| __________________________ ING. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ GERENTE TECNICO. | _____________________________ LIC. RUBEN PROA MORENO GERENTE COMERCIAL. |

______________________________________

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

POR EL CONTRATISTA

______________________________________

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA